Российская Федерация

Администрация Комаричского муниципального района

Брянской области

Постановление

от 30.04.2025 г. № \_224\_

п. Комаричи

Об утверждении плана подготовки к

осенне-зимнему периоду 2025-2026г

администрации Комаричского муниципального района,

имеющей тепловые сети, но не являющейся

теплосетевой организацией

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, администрация Комаричского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026г администрации Комаричского муниципального района, имеющей тепловые сети, но не являющейся теплосетевой организацией, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации Комаричского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Комаричского муниципального района А. С. Демкина.



Глава администрации района  Н. Н. Скрипин

Приложение к Постановлению

Администрации Комаричского

муниципального района

от 30.04.2025 г. N 224

Утвержден

Постановлением

администрации Комаричского

муниципального района

от 30.04.2025 г. N 224

**План**

**подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг. администрации Комаричского муниципального района, имеющей тепловые сети, но не являющейся теплосетевой организацией**

1. Характеристика системы теплоснабжения Комаричского городского поселения

Централизованное теплоснабжение потребителей на территории Комаричского городского поселения Брянской области обеспечивает ГУП «Брянсккоммунэнерго» (3 газовые котельные, 1,658 км. в двухтрубном исполнении сетей теплоснабжения). Данные котельные являются источниками централизованного теплоснабжения социально-значимых объектов городского поселения и одного многоквартирного дома, все остальные многоквартирные и жилые дома на территории Комаричского городского поселения и сельских поселений (86 многоквартирных домов) находятся на индивидуальном отоплении.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Протяженность тепловых сетей на 01.01.2025 г., км |
| 1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 1,658 |
| 2 | МО «Комаричский муниципальный район» | 0,426 |
|  | **Всего** | **2,084** |

2. Фактическая замена сетей администрацией Комаричского муниципального района в период 2021-2024 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность ветхих тепловых сетей в 2-х трубном исполнении, км |  | Объем выполненных работ, км | | | |
| всего | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г |
| 1 | Замена ветхих тепловых сетей | 0,623 | **0,593** | 0,16 | 0,166 | 0,147 | 0,12 |

3. Мероприятия по замене сетей администрации Комаричского муниципального района, имеющей тепловые сети, но не являющейся теплосетевой организацией на 2025 г.

В муниципальной собственности находится 0,426 км теплосетей в 2-х трубном исчислении, введены в эксплуатацию в 2015 году.